**INFORME Nª 022-2023/MPA/MRLL.**

**A :** ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO

**RESIDENTE DE OBRA (e)**

**DE** : ING. MANUEL RAUL LIVANO LUNA.

Especialista de Cableado Estructurado y Comunicaciones

**ASUNTO : PRESENTACION DE INFORME DE CORTE.**

**FECHA :** Abancay, 05 de diciembre del 2023.

Mediante la presente me dirijo a su autoridad, con la finalidad de presentar el informe de corte noviembre diciembre del 2023 del proyecto “**MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE APURÍMAC**”.

Que, en mi condición de responsable del componente soluciones de tecnología de información y comunicación presento el presente informe en relación a la ejecución correspondiente a octubre y noviembre del 2023.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUADRO DE LABORES REALIZADAS** | | |
| 1.- | Elaboración de especificaciones técnicas.   * elaboración de pedidos de compras de accesorios para las instalaciones de sistemas de DSP. * Elaboración de pedidos de compra para la adquisición de sistemas de Sub Activos. | Del 01 de noviembre al 04 de noviembre del 2023. |
| 2.- | Presentación de especificaciones técnicas y pedidos de compra.   * Presentación de pedidos de compra para la adquisición de sistemas DSP y Sub Activos. * Actualización de especificaciones técnicas de equipos de video vigilancia. | Del 06 de noviembre al 11 de noviembre del 2023. |
| 3.- | Actualización de especificaciones técnicas relacionados a equipamiento de telefonía VoIP.   * Elaboración de pedidos para la adquisición de equipos central telefónica IP. * Elaboración de pedido de compra para la adquisición de teléfonos VoIP | Del 13 de noviembre al 18 de noviembre del 2023. |
| 4.- | Actualización de planimetría relacionado a instalaciones del sistema de audio.   * Actualización de planos para cableado de audio XLR y TS. * Actualización de planos de ubicación de equipos DSP. | Del 20 de noviembre al 25 de noviembre del 2023. |
| 5.- | Actualización de planimetría relacionado a instalaciones de los sistemas de telefonía VoIP.   * Actualización de planos para cableado de red para la instalación de sistemas de telefonía IP | Del 27 de noviembre al 30 de noviembre del 2023. |