**INFORME Nª 020-2024/MPA/MRLL.**

**A :** ING. KENNITH JUNIOR OROZCO LÓPEZ

**RESIDENTE DE OBRA (e)**

**DE** : ING. MANUEL RAUL LIVANO LUNA.

Especialista de Cableado Estructurado y Comunicaciones

**ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas Del 01 Al 29 de FEBRERO del 2024.**

**FECHA :** Abancay, 29 de febrero del 2024.

Mediante la presente me dirijo a su autoridad, con la finalidad de presentar el informe mensual correspondiente al mes de febrero 2024 del proyecto “**MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE APURÍMAC**”.

Que, con la finalidad de continuar con la ejecución física del proyecto se han realizado actividades con la finalidad de continuar con los procesos de adquisición y elaboración de los requerimientos.

Actualmente el componente Soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación TIC viene realizando actividades relacionadas a la adquisición de accesorios, insumos y equipos de audio y video con la finalidad de poder realizar la ejecución física de estas partidas en los días subsiguientes.

En el siguiente cuadro se detalla las actividades

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUADRO DE LABORES REALIZADAS** | | |
| 1.- | Elaboración de especificaciones técnicas.   * elaboración de pedidos de compras de accesorios para las instalaciones de sistemas de DSP. * Elaboración de pedidos de compra para la adquisición de sistemas de Sub Activos. | Del 01 de febrero al 03 de febrero del 2024. |
| 2.- | Presentación de especificaciones técnicas y pedidos de compra.   * Presentación de pedidos de compra para la adquisición de sistemas DSP y Sub Activos. * Actualización de especificaciones técnicas de equipos de video vigilancia. | Del 05 de febrero al 10 de febrero del 2024. |
| 3.- | Actualización de especificaciones técnicas relacionados a equipamiento de telefonía VoIP.   * Elaboración de pedidos para la adquisición de equipos central telefónica IP. * Elaboración de pedido de compra para la adquisición de teléfonos VoIP | Del 12 de febrero al 17 de febrero del 2024. |
| 4.- | Actualización de planimetría relacionado a instalaciones del sistema de audio.   * Actualización de planos para cableado de audio XLR y TS. * Actualización de planos de ubicación de equipos DSP. | Del 19 de febrero al 24 de febrero del 2024. |
| 5.- | Actualización de planimetría relacionado a instalaciones de los sistemas de telefonía VoIP.   * Actualización de planos para cableado de red para la instalación de sistemas de telefonía IP | Del 26 de febrero al 39 de febrero del 2024. |